UI设计全流程执行图谱（AI Execute OS 体系）

编制信息

编制单位：数衍科技产品部

版本号：V1.0

编制日期：2026年3月16日

编制人：王晓雪

文档修改记录

| 日期 | 修改类型 | 修改内容 | 修改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-03-16 | 新增 | 文档创建，完成全流程执行图谱与节点设计 | 王晓雪 |

目录

一、图谱基础信息

1.1 图谱核心信息

1.2 碳硅角色映射矩阵

二、执行图谱拓扑与节点总览

2.1 UI设计全流程拓扑结构

2.2 核心节点详细设计表（十大必选元素规范）

2.2.1 N-01 设计需求意图定义

2.2.2 N-02 设计规范与约束对齐

2.2.3 N-03 低保真原型设计与逻辑校验

2.2.4 N-04 高保真视觉设计生成

2.2.5 N-05 设计规范合规性校验

2.2.6 N-06 组件库与标注文件输出

2.2.7 N-07 多端适配与交互走查

2.2.8 N-08 设计评审与修改优化

2.2.9 N-09 设计交付与开发确认

2.2.10 N-10 设计归档与资产沉淀

一、图谱基础信息与角色映射

1.1 图谱核心信息

| 项目 | 详情 |
| --- | --- |
| 图谱名称 | UI 设计全流程执行图谱（V1.0） |
| 核心锚点对象 | 产品功能 UI 设计全案 |
| 业务目标 | 基于产品需求完成合规、可落地的 UI 设计交付，全程留存不可篡改的完整证据链，实现人机协同高效执行与全流程可审计追溯 |
| 核心原则 | 证据优先、边界清晰、风险分层、人机协同内建 |

1.2 碳硅角色映射矩阵

| 角色类型 | 角色名称 | 职责定位 | 核心协作输入 | 核心协作输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳基 | UI 设计师 | 审美把控、创意决策、设计验收、关键节点审批 | 设计规范、需求文档、AI 设计稿、创意约束 | 设计定稿确认、修改意见、审批记录、创意方向定义 |
| 碳基 | 产品经理 | 需求对齐、业务逻辑验收、设计效果确认 | 产品 PRD、业务流程图、用户场景 | 需求确认函、业务逻辑校验意见、设计验收结果 |
| 碳基 | 前端开发 | 落地可行性校验、交付物适配性验收 | 设计稿、标注文件、组件规范 | 开发可行性意见、切图 / 标注验收结果 |
| 硅基 | AI 原型设计助手 | 低保真原型生成、交互逻辑补全、用户流程校验 | 需求文档、业务流程图、原型模板库 | 低保真原型稿、交互逻辑说明、AI 推理过程记录 |
| 硅基 | AI 视觉设计助手 | 高保真设计生成、多端适配设计、组件批量输出 | 设计规范、低保真原型、品牌视觉体系 | 高保真设计稿、设计源文件、适配变体方案、AI 推理过程记录 |
| 硅基 | AI 设计规范校验助手 | 合规性校验、设计一致性检查、标注文件自动生成 | 企业设计规范、设计稿、组件库 | 合规校验报告、风险点清单、自动标注、切图资源 |

二、执行图谱拓扑与节点总览

2.1 UI设计全流程拓扑结构

[N-01 设计需求意图定义

↓）

[N-02 设计规范与约束对齐

↓

[N-03 低保真原型设计与逻辑校验

↓

[N-04 高保真视觉设计生成

↓

[N-05 设计规范合规性校验

↓

[N-06 组件库与标注文件输出

↓

[N-07 多端适配与交互走查

↓

[N-08 设计评审与修改优化

↓）

[N-09 设计交付与开发确认

↓

[N-10 设计归档与资产沉淀

↓

2.2 核心节点详细设计表

2.2.1 N-01 设计需求意图定义

| 十大必选元素 | 内容详情 |
| --- | --- |
| NodeID 节点标识 | UI.REQ_DEFINE.V1 |
| Goal 目标 | 明确 UI 设计的业务目标、用户场景、需求边界与验收标准，形成结构化的设计需求输入，作为全流程设计的意图基准 |
| Inputs 输入 | 1. 产品 PRD 文档（上游业务输出，Markdown 格式）2. 业务流程图与用户操作路径（碳基 - 产品经理输入）3. 竞品参考材料与用户反馈（碳基输入）4. 项目排期与约束条件（碳基 - 项目负责人输入） |
| Outputs 输出 | 1. 《UI 设计需求说明书》v1.0（结构化文档）2. 设计需求核心要素清单3. 需求确认签字记录 |
| Executor 执行器 | 主执行：产品经理（碳基）协同：UI 设计师（碳基）审核：产品（碳基） |
| Acceptance 成功条件 | 1. 需求说明书覆盖 PRD 所有功能点与用户场景2. 明确设计约束、验收标准与交付物要求3. 产品经理与 UI 设计师双签字确认，负责人审批通过 |
| Evidence 证据要求 | I 类：产品 PRD、业务流程图、竞品参考材料（意图证据，全流程溯源基准）P 类：需求沟通会议纪要、需求拆解过程记录R 类：《UI 设计需求说明书》终稿、需求核心要素清单V 类：需求确认审批记录、签字文件 |
| Writeback 回写 | 1. 文档库：创建 UI 设计需求文档记录（幂等键：projectId+reqVersion）2. 项目管理系统：更新设计任务状态为「需求已确认」3. 证据库：归档需求全量证据包 |
| SLA 与超时 | 标准时长：1 个工作日超时策略：超过 1 个工作日自动升级至设计负责人与产品负责人处理（变量，评审需求后做出） |
| Gate 门禁 | 风险等级：R2审批要求：需求说明书需产品经理审批通过，才能进入下一节点 |
| 证据提取模式 | 主动上报模式（碳基操作完成后自动上报，关键节点必采） |

2.2.2 N-01 设计规范与约束对齐

| 十大必选元素 | 内容详情 |
| --- | --- |
| NodeID 节点标识 | UI.SPEC_ALIGN.V1 |
| Goal 目标 | 对齐企业级设计规范、品牌视觉体系、技术落地约束，形成本次设计的统一基准规则，确保设计一致性与可落地性 |
| Inputs 输入 | 1. 《UI 设计需求说明书》v1.0（来自 N-01）2. 企业设计系统规范文档（品牌色、字体、组件库、栅格系统）3. 前端技术栈与开发约束（碳基 - 前端负责人输入）4. 多端适配要求（设备分辨率、兼容性规则） |
| Outputs 输出 | 1. 《本次 UI 设计规范基准手册》2. 设计约束清单3. 设计 token 与设计变量定义表 |
| Executor 执行器 | 主执行：UI 设计师（碳基）协同：AI 设计规范校验助手（硅基）审核：前端开发负责人（碳基） |
| Acceptance 成功条件 | 1. 规范基准完全对齐企业设计系统，无冲突项2. 技术约束与适配要求全部纳入规范清单3. 前端负责人确认规范可落地执行 |
| Evidence 证据要求 | I 类：企业设计规范、技术约束文档、适配要求P 类：规范对齐校验过程、AI 合规预扫描记录R 类：设计规范基准手册、设计 token 定义表V 类：前端负责人落地性确认记录 |
| Writeback 回写 | 1. 设计系统：创建本次项目规范分支记录（幂等键：projectId+specVersion）2. 项目管理系统：更新任务状态为「规范已对齐」3. 证据库：归档规范基准证据包 |
| SLA 与超时 | 标准时长：1 个工作日超时策略：超过 1 个工作日自动升级至 前端 负责人处理（变量，评审需求后做出） |
| Gate 门禁 | 风险等级：R1审批要求：自动进入下一节点，完成后由 UI 设计师抽检确认 |
| 证据提取模式 | 被动拦截模式（硅基校验过程自动抓取）+ 主动上报模式（碳基确认记录上报） |

2.2.3 N-03 低保真原型设计与逻辑校验

| 十大必选元素 | 内容详情 |
| --- | --- |
| NodeID 节点标识 | UI.LOFI_PROTO.V1 |
| Goal 目标 | 基于设计需求完成低保真原型设计，验证页面布局、用户路径与业务逻辑的合理性，形成高保真设计的前置基础 |
| Inputs 输入 | 1. 《UI 设计需求说明书》v1.0（来自 N-01）2. 《设计规范基准手册》（来自 N-02）3. 业务流程图与用户操作路径4. 原型设计模板库（系统预置） |
| Outputs 输出 | 1. 低保真原型稿（Figma/sketch 源文件 + 预览链接）2. 页面交互逻辑说明文档3. AI 原型生成推理过程记录4. 产品经理逻辑校验确认记录 |
| Executor 执行器 | 主执行：AI 原型设计助手（硅基）校验：产品经理（碳基）审核：UI 设计师（碳基） |
| Acceptance 成功条件 | 1. 原型稿 100% 覆盖需求说明书的功能模块与用户场景2. 业务流程无逻辑断点，用户操作路径闭环3. 产品经理确认逻辑无误，UI 设计师审批通过 |
| Evidence 证据要求 | I 类：设计需求说明书、业务流程图、设计规范基准P 类：AI 原型生成推理过程、原型迭代修改记录、逻辑校验沟通记录R 类：低保真原型终稿、交互逻辑说明文档V 类：产品经理逻辑确认记录、UI 设计师审批记录 |
| Writeback 回写 | 1. 设计协作平台：创建原型项目记录（幂等键：projectId+lofiVersion）2. 项目管理系统：更新任务状态为「低保真已完成」3. 证据库：归档原型设计全量证据包 |
| SLA 与超时 | 标准时长：2个工作日超时策略：超过 2个工作日自动升级至 UI 设计师处理（变量，评审需求后做出） |
| Gate 门禁 | 风险等级：R2审批要求：AI 生成原型后需产品经理与 UI 设计师双审批通过，才能进入下一节点 |
| 证据提取模式 | 被动拦截模式（硅基生成过程全量自动抓取）+ 主动上报模式（碳基审批记录上报） |

[N-04 高保真视觉设计生成

| 十大必选元素 | 内容详情 |
| --- | --- |
| NodeID 节点标识 | UI.HIFI_DESIGN.V1 |
| Goal 目标 | 基于低保真原型与设计规范，完成全页面高保真视觉设计，还原品牌视觉特征，明确页面视觉层级、元素样式与交互效果 |
| Inputs 输入 | 1. 低保真原型终稿（来自 N-03）2. 《设计规范基准手册》与设计 token 表（来自 N-02）3. 品牌视觉资产（Logo、图标、插画素材）4. 结构化设计 Prompt（碳基 - UI 设计师输入） |
| Outputs 输出 | 1. 全页面高保真设计稿（Figma/sketch 源文件 + 预览链接）2. 设计变体方案（可选）3. AI 视觉设计推理过程记录（布局逻辑、组件选择、色彩应用依据）4. 页面视觉层级说明 |
| Executor 执行器 | 主执行：AI 视觉设计助手（硅基）优化：UI 设计师（碳基）审核：产品经理（碳基） |
| Acceptance 成功条件 | 1. 设计稿 100% 覆盖低保真原型的所有页面与模块2. 完全符合企业设计规范与设计 token 要求，无违规项3. 视觉层级清晰，交互效果定义明确，UI 设计师优化完成并审批通过 |
| Evidence 证据要求 | I 类：低保真原型、设计规范基准、品牌视觉资产、设计 PromptP 类：AI 设计推理过程记录、设计师优化修改记录、版本迭代历史R 类：高保真设计稿终稿、视觉层级说明文档V 类：UI 设计师优化确认记录、设计负责人初审记录 |
| Writeback 回写 | 1. 设计协作平台：更新设计项目源文件记录（幂等键：projectId+hifiVersion）2. 项目管理系统：更新任务状态为「高保真设计已完成」3. 证据库：归档高保真设计全量证据包 |
| SLA 与超时 | 标准时长：2个工作日超时策略：超过 2个工作日自动升级至产品经理处理（变量，评审需求后做出） |
| Gate 门禁 | 风险等级：R2审批要求：AI 生成设计稿后需 UI 设计师审批通过，才能进入下一节点 |
| 证据提取模式 | 被动拦截模式（硅基生成过程全量自动抓取）+ 主动上报模式（碳基修改与审批记录上报） |

[N-05 设计规范合规性校验

| 十大必选元素 | 内容详情 |
| --- | --- |
| NodeID 节点标识 | UI.SPEC_CHECK.V1 |
| Goal 目标 | 对高保真设计稿进行全量合规性校验，识别设计规范偏离项、一致性问题与落地风险，确保设计稿符合企业设计体系与开发约束 |
| Inputs 输入 | 1. 高保真设计稿终稿（来自 N-04）2. 企业设计系统规范与设计 token 表（来自 N-02）3. 前端开发约束清单4. 合规校验规则库（系统预置） |
| Outputs 输出 | 1. 《设计规范合规性校验报告》2. 风险点清单与修正建议3. 设计规范一致性校验结果4. 修正后的设计稿版本 |
| Executor 执行器 | 主执行：AI 设计规范校验助手（硅基）修正：UI 设计师（碳基）审核：部门负责人（碳基） |
| Acceptance 成功条件 | 1. 完成全页面全元素合规校验，无遗漏项2. 高风险规范偏离项 100% 修正完成3. 设计系统负责人确认校验通过，无重大合规问题 |
| Evidence 证据要求 | I 类：高保真设计稿、设计规范文档、校验规则库P 类：AI 校验全流程扫描记录、风险点修正过程记录R 类：合规校验报告、风险点清单、修正后设计稿V 类：设计系统负责人校验确认记录 |
| Writeback 回写 | 1. 设计协作平台：更新设计稿修正版本记录（幂等键：projectId+checkVersion）2. 设计系统：同步规范偏离问题至优化迭代库3. 项目管理系统：更新任务状态为「合规校验已完成」4. 证据库：归档合规校验全量证据包 |
| SLA 与超时 | 标准时长：1 个工作日超时策略：超过 1 个工作日自动升级至 UI 设计师处理（变量，评审需求后做出） |
| Gate 门禁 | 风险等级：R1审批要求：自动进入下一节点，校验结果由设计系统负责人抽检确认 |
| 证据提取模式 | 被动拦截模式（硅基校验过程全量自动抓取）+ 主动上报模式（碳基修正与确认记录上报） |

[N-06 组件库与标注文件输出

| 十大必选元素 | 内容详情 |
| --- | --- |
| NodeID 节点标识 | UI.ASSET_OUTPUT.V1 |
| Goal 目标 | 基于终稿设计稿，输出标准化的开发交付物，包括切图资源、标注文件、可复用组件库，确保前端开发可直接落地使用 |
| Inputs 输入 | 1. 合规校验通过的高保真设计稿（来自 N-05）2. 前端开发技术栈与切图要求3. 企业组件库规范 |
| Outputs 输出 | 1. 自动标注文件（摹客标注链接 + JSON 格式标注数据）2. 切图资源包（摹客切图链接，多倍率、适配格式，按页面分类）3. 项目 UI 组件库（可复用组件源文件 + 组件说明文档）4. 设计交付物清单 |
| Executor 执行器 | 主执行：AI 设计规范校验助手（硅基）核对：UI 设计师（碳基）验收：前端开发负责人（碳基） |
| Acceptance 成功条件 | 1. 标注文件覆盖所有页面元素，尺寸、色值、间距信息完整准确2. 切图资源符合开发格式与倍率要求，命名规范统一3. 组件库可复用性达标，前端开发负责人验收通过 |
| Evidence 证据要求 | I 类：终稿设计稿、开发切图要求、组件库规范P 类：AI 标注与切图生成过程记录、组件库构建过程R 类：标注文件、切图资源包、项目组件库、交付物清单V 类：UI 设计师核对记录、前端开发负责人验收记录 |
| Writeback 回写 | 1. 设计协作平台：同步标注文件与切图资源至项目空间（幂等键：projectId+assetVersion）2. 企业组件库：同步新增可复用组件至公共组件库3. 项目管理系统：更新任务状态为「交付物已输出」4. 证据库：归档交付物全量证据包 |
| SLA 与超时 | 标准时长：3 个工作小时超时策略：超过 3 个工作小时自动升级至 UI 设计师处理（变量，评审需求后做出） |
| Gate 门禁 | 风险等级：R2审批要求：交付物需前端开发负责人验收通过，才能进入下一节点 |
| 证据提取模式 | 被动拦截模式（硅基生成过程全量自动抓取）+ 主动上报模式（碳基核对与验收记录上报） |

[N-07 多端适配与交互走查

| 十大必选元素 | 内容详情 |
| --- | --- |
| NodeID 节点标识 | UI.ADAPT_WALKTHROUGH.V1 |
| Goal 目标 | 完成多端适配设计，验证全页面交互流程的完整性与合理性，排查交互断点、适配异常与体验问题，确保设计在目标设备上的可用性 |
| Inputs 输入 | 1. 高保真设计稿终稿（来自 N-05）2. 多端适配要求与目标设备分辨率清单（来自 N-02）3. 交互逻辑说明文档（来自 N-03）4. 用户体验设计规范 |
| Outputs 输出 | 1. 多端适配设计稿（桌面端 / 平板端 / 移动端）2. 交互走查报告3. 体验问题清单与优化方案4. 优化后最终设计稿版本 |
| Executor 执行器 | 主执行：UI 设计师（碳基）+ AI 视觉设计助手（硅基）协同：产品经理（碳基）审核：产品经理（碳基） |
| Acceptance 成功条件 | 1. 完成所有目标设备的适配设计，响应式规则清晰可落地2. 全流程交互走查无断点，用户操作路径闭环3. 体验问题优化完成，产品负责人审批通过 |
| Evidence 证据要求 | I 类：终稿设计稿、适配要求、交互逻辑文档、体验设计规范P 类：适配设计过程记录、交互走查全流程记录、问题优化修改记录R 类：多端适配设计稿、交互走查报告、优化后设计稿终稿V 类：产品经理审批记录、产品经理体验确认记录 |
| Writeback 回写 | 1. 设计协作平台：更新多端适配设计稿版本记录（幂等键：projectId+adaptVersion）2. 项目管理系统：更新任务状态为「适配与走查已完成」3. 证据库：归档适配与走查全量证据包 |
| SLA 与超时 | 标准时长：1 个工作日超时策略：超过 1 个工作日自动升级至 产品经理处理（变量，评审需求后做出） |
| Gate 门禁 | 风险等级：R2审批要求：走查与优化结果需 产品经理审批通过，才能进入下一节点 |
| 证据提取模式 | 主动上报模式（碳基走查与优化记录上报）+ 被动拦截模式（硅基适配设计过程自动抓取） |

[N-08 设计评审与修改优化

| 十大必选元素 | 内容详情 |
| --- | --- |
| NodeID 节点标识 | UI.REVIEW_OPTIMIZE.V1 |
| Goal 目标 | 组织跨角色设计评审，收集评审意见并完成最终优化，形成设计终稿，确认设计满足业务、体验、开发全维度要求 |
| Inputs 输入 | 1. 多端适配设计稿终稿（来自 N-07）2. 标注文件、切图资源包、组件库（来自 N-06）3. 交互走查报告与合规校验报告4. 设计评审参会方意见 |
| Outputs 输出 | 1. 设计评审会议纪要与意见清单2. 意见修改落地说明文档3. UI 设计全案终稿（源文件 + 预览链接）4. 评审通过确认签字记录 |
| Executor 执行器 | 主执行：UI 设计师（碳基）参会评审：产品经理、前端负责人、业务方（碳基）终审：产品经理（碳基） |
| Acceptance 成功条件 | 1. 完成跨角色正式评审，所有意见闭环处理2. 设计修改完成，无遗留高优先级问题3. 所有评审方签字确认，产品经理终审通过 |
| Evidence 证据要求 | I 类：设计全案所有交付物、前期校验与走查报告P 类：评审会议纪要、意见沟通记录、设计修改迭代过程R 类：UI 设计全案终稿、意见修改落地说明文档V 类：评审方确认记录、产品经理终审签字文件 |
| Writeback 回写 | 1. 设计协作平台：锁定设计全案终稿版本（幂等键：projectId+finalVersion）2. 项目管理系统：更新任务状态为「设计评审已通过」3. 证据库：归档评审与终稿全量证据包 |
| SLA 与超时 | 标准时长：2 个工作日超时策略：超过 2 个工作日自动升级至设计总监处理（变量，评审需求后做出） |
| Gate 门禁 | 风险等级：R3审批要求：设计终稿需设计负责人、产品经理、前端负责人三方联合审批通过，才能进入下一节点 |
| 证据提取模式 | 主动上报模式（碳基评审记录、修改记录、审批记录全量上报） |

2.2.9 N-09 设计交付与开发确认

| 十大必选元素 | 内容详情 |
| --- | --- |
| NodeID 节点标识 | UI.DELIVERY_CONFIRM.V1 |
| Goal 目标 | 完成 UI 设计全案正式交付，与前端开发团队完成交付物交接与答疑，确认开发团队已完整接收所有交付资源，无交付遗漏与信息差 |
| Inputs 输入 | 1. UI 设计全案终稿（来自 N-08）2. 标注文件、切图资源包、项目组件库（来自 N-06）3. 多端适配设计稿与设计规范说明4. 开发交付清单 |
| Outputs 输出 | 1. 正式设计交付包（全量交付物压缩包）2. 交付物交接清单3. 开发答疑记录文档4. 开发团队交付验收确认记录 |
| Executor 执行器 | 主执行：UI 设计师（碳基）接收方：前端开发团队（碳基）监交：项目负责人（碳基） |
| Acceptance 成功条件 | 1. 全量交付物无遗漏、无损坏，符合交付清单要求2. 开发团队完成交付物接收，所有疑问已闭环答疑3. 前端负责人签署交付验收确认文件，无异议 |
| Evidence 证据要求 | I 类：UI 设计全案终稿、所有交付物文件、交付清单P 类：交付物打包过程记录、开发答疑沟通记录R 类：正式设计交付包、交付物交接清单V 类：前端团队交付验收确认记录、项目负责人监交记录 |
| Writeback 回写 | 1. 企业资产库：归档正式设计交付包（幂等键：projectId+deliveryVersion）2. 项目管理系统：更新设计任务状态为「已交付」3. 证据库：归档交付全量证据包 |
| SLA 与超时 | 标准时长：1 个工作日超时策略：超过 1 个工作日自动升级至项目负责人处理（变量，评审需求后做出） |
| Gate 门禁 | 风险等级：R2审批要求：交付验收需前端负责人与项目负责人双确认，才能进入下一节点 |
| 证据提取模式 | 主动上报模式（碳基交付记录、验收记录全量上报） |

[N-10 设计归档与资产沉淀

| 十大必选元素 | 内容详情 |
| --- | --- |
| NodeID 节点标识 | UI.ARCHIVE_ASSET.V1 |
| Goal 目标 | 完成设计全流程所有文件与证据的归档，沉淀可复用的设计资产至企业设计系统，完成全流程闭环 |
| Inputs 输入 | 1. 设计全案终稿与正式交付包（来自 N-09）2. 全流程所有节点的证据包3. 项目可复用组件、设计规范优化建议4. 项目设计复盘总结 |
| Outputs 输出 | 1. 项目设计全量归档包2. 可复用设计资产沉淀清单3. 项目设计复盘总结文档4. 全流程证据链归档文件 |
| Executor 执行器 | 主执行：UI 设计师（碳基）协同：AI 设计资产助手（硅基）审核：设计系统负责人（碳基） |
| Acceptance 成功条件 | 1. 归档包覆盖项目全流程所有文件，无遗漏2. 可复用资产已同步至企业设计系统，沉淀完成3. 全流程证据链完整可追溯，设计系统负责人审核通过 |
| Evidence 证据要求 | I 类：项目全量设计文件、交付物、全节点证据包P 类：资产分类沉淀过程、归档整理记录R 类：项目全量归档包、资产沉淀清单、复盘总结文档V 类：设计系统负责人归档审核记录 |
| Writeback 回写 | 1. 企业设计资产库：永久归档项目全量文件包（幂等键：projectId+archiveVersion）2. 企业设计系统：同步新增可复用资产至公共资产库3. 项目管理系统：更新设计任务状态为「已归档」，闭环任务4. 证据库：永久归档全流程完整证据链，生成证据链追溯图谱 |
| SLA 与超时 | 标准时长：1 个工作日超时策略：超过 1 个工作日自动升级至设计负责人处理（变量，评审需求后做出） |
| Gate 门禁 | 风险等级：R1审批要求：归档完成后自动闭环流程，由设计系统负责人定期抽检 |
| 证据提取模式 | 主动上报模式（碳基归档记录上报）+ 被动拦截模式（硅基资产沉淀过程自动抓取） |