产品支持岗位图谱

一、产品经理工作图谱核心设计说明

- 锚点对象：客户名称/需求版本（贯穿全图谱的核心业务对象，唯一标识为客户名称+需求版本）

- 碳硅协作原则：产品经理（碳基）聚焦价值判断、关键决策、需求验收、跨域协调；AI（硅基）承接标准化信息处理、文档生成、数据统计、逻辑校验、初稿输出等重复性、规模化工作

- 证据分类规范：严格遵循 I/P/R/V 四类证据定义，所有节点产出证据可追溯、可审计

- 门禁风险分级：R1（低风险，产品经理自审核）、R2（中风险，可上报至部门领导审核）、R3（高风险，跨部门与本部门领导审核）

- 核心目标：通过AI提效释放产品经理核心创造力，实现工作流程的标准化、自动化、可复现

二、产品经理工作图谱拓扑结构

【一级节点1：需求挖掘与分析】

├─二级节点1.1：客户需求收集与整理

├─二级节点1.2：需求筛选与优先级排序

└─二级节点1.3：需求可行性分析

【一级节点2：产品设计】

├─二级节点2.1：产品功能架构设计

├─二级节点2.2：PRD文档生成与校验

├─二级节点2.3：产品原型设计

└─二级节点2.4：产品需求评审组织

【一级节点3：研发落地协同】

├─二级节点3.1：研发过程进度跟踪

├─二级节点3.2：产品功能测试验收

└─二级节点3.3：研发问题闭环处理

【一级节点4：产品上线与发布】

├─二级节点4.1：上线方案制定与校验

├─二级节点4.2：产品发布\灰度测试

【一级节点5：产品复盘与优化】

├─二级节点5.1：产品全周期数据复盘

├─二级节点5.2：产品问题分析与优化

└─二级节点5.3：产品能力沉淀与复用

三、产品经理工作图谱节点详细设计

一级节点 1：需求挖掘与分析

二级节点 1.1：客户需求收集与整理

| 元素 | 内容详情 |
| --- | --- |
| 节点ID | xxxxxxxx |
| 节点名称 | 客户需求收集与整理 |
| 目标 | 多渠道收集客户需求，完成结构化清洗、分类、去重，形成需求清单 |
| 输入 | - 碳基输入：整理用户调研计划、调研渠道（问卷 / 访谈 / 沟通记录、邮件记录）、输出需求； - 输入A进行整理与汇总分析； |
| 输出 | - 结构化需求池：word/Excel，含需求 ID、来源、功能描述、用户、等级； - 2. AI整理过程梳理记录 |
| 执行器 | 主执行：AI（硅基，负责需求整理、分类、去重）； 审核：产品经理（碳基，负责校验分类合理性、需求完整性） |
| 成功条件 | - 原始需求100% 纳入需求池，无遗漏； - 产品经理审核通过 |
| 证据要求 | I 类：需求收集邮件、客户沟通过程截图内容等； P 类：AI整理/分类推理过程、原始需求与结构化需求映射关系； R 类：标准化需求池 V 类：产品经理确认记录 |
| 回写 | - 产品需求池文档创建、更新，写入需求基础信息 - 幂等键：客户名称+需求版本 |
| SLA超时策略 | 标准时长：单批次需求≤4 小时； 超时策略：超过 8 小时自动升级至产品经理介入 |
| 权限与门禁 | R1（低风险）：AI整理完成后需产品经理审核通过，方可进入下一节点；无额外审批要求 |
| AI参与度 | 60%（AI负责数据清洗、整理、去重，产品经理做审核与微调） |

二级节点 1.2：需求筛选与优先级排序

| 元素 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 节点ID | xxxxxxxxx |
| 节点名称 | 需求筛选与优先级排序 |
| 目标 | 基于市场、资源约束，完成需求筛选，并按优先级排序，形成待开发需求清单 |
| 输入 | - 碳基输入：资源约束（研发/时间/预算）、优先级评估； - 系统输入：结构化需求池、市场主流情况； - AI：优先级评分、需求筛选规则 |
| 输出 | - 需求筛选结果（含有效/无效需求，附剔除原因）； - 优先级排序需求清单 |
| 执行器 | 主执行：产品经理（碳基，负责筛选规则制定、最终决策）； 辅助：AI（硅基，负责初步排序） |
| 成功条件 | - 无效需求剔除有明确依据，无争议； - 优先级排序符合客户、公司要求； - 需求清单与资源约束符合； - 产品负责人审核通过 |
| 证据要求 | I 类：公司资源约束说明； P 类：AI自动评分过程、产品经理决策依据； R 类：优先级需求清单、分析说明； V 类：产品负责人审核记录 |
| 回写 | - 更新需求池 - 幂等键：客户名称+需求版本 |
| SLA超时策略 | 标准时长：≤4 小时； 超时策略：超过4小时触发产品审核 |
| 权限与门禁 | R3（高风险）：产品经理主导决策，核心需求（P0）需产品负责人或夸部门领导审批；AI仅做辅助评分，无决策权限 |
| AI参与度 | 30%（AI仅负责按要求进行初步排序，产品经理负责最终筛选、排序调整与决策） |

二级节点 1.3：需求可行性分析

| 元素 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 节点ID | xxxxxxx |
| 节点名称 | 需求可行性分析 |
| 目标 | 从技术、资源、商业、合规四个维度完成核心需求可行性分析，输出可行性报告，明确需求是否可落地、落地条件与风险 |
| 输入 | - 碳基输入：核心需求清单、可行性分析维度； |
| 输出 | - 需求可行性分析报告（含技术/资源/商业/合规维度分析、可行性结论、风险点与应对建议）； - 需求落地条件清单； - 风险评估矩阵（如需） |
| 执行器 | 主执行：产品经理（碳基，负责跨域协调、结论决策）； 辅助：AI（硅基，负责清单梳理、统计、风险初步识别）、研发/财务/法务（碳基，提供专业意见） |
| 成功条件 | - 四个分析维度全覆盖，专业意见无遗漏； - 可行性结论有明确依据，风险点识别全面； - 落地条件具体、可执行； - 跨部门（研发/财务）确认无异议 |
| 证据要求 | I 类：核心需求清单、可行性分析维度； P 类：AI风险识别过程、跨域沟通记录； R 类：可行性分析报告、落地条件清单、风险评估矩阵； V 类：研发/财务/法务确认记录（如需） |
| 回写 | - 存档可行性报告，关联对应需求、状态等； - 存档需求风险点与应对建议； - 幂等键：客户名称+需求版本 |
| SLA超时策略 | 标准时长：单需求≤4小时，多需求≤8小时； 超时策略：超过时长触发跨域协调提醒 |
| 权限与门禁 | R3（高风险）：产品经理主导，跨域部门专业意见为必要条件，不可行 / 有条件可行需求需多部门负责人审批 |
| AI 参与度 | 30%（AI 负责框架填充、数据统计、初步风险识别，产品经理负责跨域协调、专业意见整合、最终结论决策） |

一级节点 2：产品设计

二级节点 2.1：产品功能架构设计

| 元素 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 节点ID | xxxxxxxxx |
| 节点名称 | 产品功能架构设计 |
| 目标 | 基于需求清单，完成产品功能架构拆解，明确功能模块、核心流程，形成产品功能架构图 |
| 输入 | - 碳基输入：需求清单、产品定位、核心用户场景； |
| 输出 | - 产品功能架构图； - 功能模块说明（含模块说明、核心功能）； - 产品核心业务流程图 |
| 执行器 | 主执行：产品经理（碳基，负责架构设计、核心流程定义）； 辅助：AI（硅基，负责同类架构参考推荐、架构图标准化绘制） |
| 成功条件 | - 功能架构覆盖所有需求清单，模块划分合理、边界清晰； - 核心流程符合用户场景与需求； - 架构图可视化、可理解，便于研发对接； - 产品经理验收通过 |
| 证据要求 | I 类：可行需求清单、用户场景； P 类：AI架构推荐记录、产品经理设计思路； R 类：功能架构图、模块说明、核心流程图； V 类：产品经理验收记录 |
| 回写 | - 存储架构设计成果文档； - 幂等键：客户名称+需求版本 |
| SLA超时策略 | 标准时长：≤4小时； 超时策略：超过时长触发产品经理参与 |
| 权限与门禁 | R2（中风险）：产品经理主导设计，架构需产品与研发负责人参与评审，AI 无设计决策权 |
| AI 参与度 | 20%（AI仅负责推荐同类架构参考、标准化绘制架构图，产品经理负责核心架构设计与流程定义） |

二级节点 2.2：PRD文档生成

| 元素 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 节点ID | xxxxxxx |
| 节点名称 | PRD文档生成 |
| 目标 | 基于需求清单与功能说明，生成标准 PRD 文档，完成逻辑校验、字段校验、验收标准校验，确保 PRD 无歧义、可落地 |
| 输入 | - 碳基输入：功能架构图、核心业务流、核心功能说明、验收标准； - AI预置：PRD标准化模板、逻辑校验规则、验收标准框架 |
| 输出 | - 标准化PRD 文档（含背景、功能、验收标准、非功能需求）； - PRD校验记录（含问题点、修正建议）； - AI生成与校验过程记录 |
| 执行器 | 主执行：AI文档助手（硅基，负责基于模板生成PRD初稿、逻辑校验、内容补全）； 审核：产品经理（碳基，负责内容校验、歧义修正、验收标准细化、最终定稿） |
| 成功条件 | - PRD文档结构完整，覆盖所有核心模块与验收标准； - 逻辑无矛盾、描述无歧义，研发可直接对接； - 产品经理审核通过 |
| 证据要求 | I 类：需求清单、功能说明、验收标准； P 类：AI PRD生成过程、逻辑校验规则执行记录； R 类：标准化PRD文档； V 类：产品经理记录 |
| 回写 | - PR定稿文档存储； - 幂等键：客户名称+需求版本 |
| SLA超时策略 | 标准时长：≤4 小时； 超时策略：超过时长触发待办提醒 |
| 权限与门禁 | R1（低风险）：AI生成初稿后需产品经理审核修正，定稿后方可进入需求评审环节 |
| AI参与度 | 80%（AI 负责 PRD 初稿生成、逻辑校验、字段补全，产品经理负责内容细化、歧义修正、验收标准定义与定稿） |

二级节点 2.3：产品原型设计

| 元素 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 节点ID | xxxxxxx |
| 节点名称 | 产品原型设计 |
| 目标 | 基于功能架构与核心流程，完成产品原型设计，还原产品功能、交互逻辑、页面布局 |
| 输入 | - 碳基输入：PRD需求文档、功能架构图、核心流程、交互设计要求、产品设计要求； - 系统输入：需求设计软件，预置原型设计组件库； |
| 输出 | - 产品原型文件（Axure\html）； - 原型交互（含页面跳转、操作逻辑）； - AI 原型设计辅助记录 |
| 执行器 | 主执行：AI（硅基，负责基于规范完成原型初稿、组件复用、页面布局）； 副执行：产品经理，需求复杂的产品需参与 审核：产品经理（碳基，负责交互逻辑校验、原型优化、最终定稿） |
| 成功条件 | - 原型覆盖所有核心功能，页面布局符合设计规范； - 交互逻辑清晰，符合用户操作习惯； - 原型文件可编辑、可分享，便于研发/设计对接； - 产品经理、需求方确认 |
| 证据要求 | I 类：功能架构图、设计规范、交互要求； P 类：AI原型设计过程、组件复用记录； R 类：原型文件、交互说明； V 类：产品经理定稿确认记录 |
| 回写 | - 原型文件存档，标记版本号； - 幂等键：客户名称+需求版本 |
| SLA超时策略 | 标准时长：简单需求≤2 小时，复杂需求≤8 小时； 超时策略：超过时长升级至产品经理参与 |
| 权限与门禁 | R1（低风险）：AI完成初稿后需产品经理审核优化 |
| AI 参与度 | 50%（AI负责原型初稿设计、组件复用、标准化布局，产品经理负责交互逻辑把控、原型优化与定稿） |

二级节点 2.4：产品需求评审

| 元素 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 节点ID | xxxxxxx |
| 节点名称 | 产品需求评审 |
| 目标 | 组织研发、设计、测试、等跨域部门完成需求评审，收集评审意见，形成评审纪要，完成需求闭环修正 |
| 输入 | - 碳基输入：PRD 定稿文档、原型文件、评审邀请名单、评审重点； |
| 输出 | 1. 需求评审会议纪要（含评审意见、决议、待修正项、责任人、时间节点）；2. 需求修正清单（包括修正PRD与原型） |
| 执行器 | 主执行：产品经理（碳基，负责组织会议、引导讨论、决策评审意见）； 辅助：AI（硅基，负责会议纪要记录、待修正项梳理） |
| 成功条件 | - 跨部门核心角色均参与评审，无关键角色缺失； - 评审意见100%记录，决议明确； - 待修正项有责任人、时间节点，可跟踪； - 跨域部门确认评审纪要无异议 |
| 证据要求 | I 类：PRD文档、原型文件、评审邀请名单； P 类：AI会议纪要记录过程； R 类：评审纪要、需求修正清单、意见内容等； V 类：跨域部门确认记录 |
| 回写 | - 保存评审纪要，记录需求评审状态，确认记录等； - 幂等键：客户名称+需求版本 |
| SLA超时策略 | 标准时长：视需求复杂程度，简单需求会议组织≤4 小时，纪要输出≤2 小时，修正项闭环≤48 小时；复杂需求会议组织≤8小时，纪要输出≤4 小时，修正项闭环≤72 小时 超时策略：超期触发相关责任人审核 |
| 权限与门禁 | R3（高风险）：产品经理主导评审组织与意见决策，核心需求评审不通过需重新设计方案，AI仅做会议辅助 |
| AI 参与度 | 20%（AI负责会议纪要实时记录、意见分类、梳理，产品经理负责组织、引导、决策） |

一级节点 3：研发落地协同

二级节点 3.1：研发过程进度跟踪

| 元素 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 节点ID | xxxxxx |
| 节点名称 | 研发过程进度跟踪 |
| 目标 | 实时监控研发任务执行进度，自动识别进度偏差、问题阻塞、资源不足等问题，，确保研发过程按计划推进，问题可及时发现与处理 |
| 输入 | - 碳基输入：研发工作计划、进度监控核心指标（如任务完成率等）、预警阈值； |
| 输出 | - 研发进度实时监控文件（含任务完成率、在执行/待执行/已完成任务）； - 研发进度/周报； - 异常预警信息（涉及任务、影响范围、建议解决方案）； |
| 执行器 | 主执行：AI（硅基，负责实时数据、进度分析、偏差分析、预警触发）；审核跟进：产品经理（碳基，负责异常信息确认、阻塞问题协调、进度校验） |
| 成功条件 | - 进度数据同步； - 进度偏差、任务阻塞情况，无漏报； - 进度信息完整，包含核心指标、偏差原因、异常处理建议； - 产品经理每周确认进度板数据有效性 |
| 证据要求 | I 类：研发分工文件、监控指标、预警阈值； P 类：AI数据汇总分析记录、进度过程、偏差分析、预警规则记录； R 类：进度监控文件、进度周报、异常预警信息； V 类：产品经理每周数据确认记录 |
| 回写 | - 任务进度文件存储，包括记录阻塞任务、偏差原因、预警信息、解决方案； - 幂等键：客户名称+需求版本+进度日期版本 |
| SLA超时策略 | 项目进度监控，开发周期延期≤3天，触发产品经理，开发周期延期≤7天，触发部门领导，开发周期延期≤14天，触发部门最高或夸部门领导 |
| 权限与门禁 | R3（高风险）：研发延期超7天，需部门最高领导进行协调 R2（中风险）：研发延期超3天，需产品负责人+研发负责人 R1（低风险）：研发延期超1天，需产品经理审核 |
| AI 参与度 | 20%（AI负责进度监控、分析、预警，产品经理仅负责异常确认与跨域协调） |

二级节点 3.2：产品功能测试验收

| 元素 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 节点ID | xxxxxxxxx |
| 节点名称 | 产品功能测试验收 |
| 目标 | 基于PRD验收标准，完成产品功能集成测试、流程测试，全面验证功能实现的完整性、准确性，梳理Bug并推动闭环修复，确保产品功能符合设计要求，达到上线标准 |
| 输入 | - 碳基输入：PRD定稿文档、产品原型、验收标准清单、测试用例（测试提供） |
| 输出 | - 产品验收测试文件，含执行结果、Bug总数/分级等（P0/P1/P2）； - Bug清单（包括所属功能模块、描述、复现步骤、等级、责任人）； |
| 执行器 | 主执行：产品经理（碳基，负责产品验收测试、核心功能验证、验收结论最终决策、Bug闭环推动）； 辅助：测试工程师（碳基，负责技术层面测试、Bug 复现与验证） |
| 成功条件 | - 测试覆盖PRD功能点，P0/P1 级Bug 100% 修复并验证通过； - P2级Bug修复率≥90%，剩余 Bug 有明确处理方案； - 产品功能实现与PRD/原型一致，交互逻辑符合设计要求； - 产品经理+测试工程师双确认通过 |
| 证据要求 | I 类：PRD文档、产品原型、验收标准清单、测试用例； P 类：AI对测试文件生成分析记录、Bug分类、验收结果统计； R 类：产品验收测试文件、Bug清单、功能验收结果； V 类：产品经理+测试工程师双确认验收记录、Bug修复验证记录 |
| 回写 | - 验收文件记录文件，包括Bug状态（待修复 / 修复中 / 已修复 / 已验证）； - 幂等键：客户名称+需求版本+测试文件日期 |
| SLA超时策略 | 标准时长：≤12 小时单版本产品功能测试验证，Bug修复：P0/P1级Bug修复≤8 小时； 超时策略：验收超期触发产品经理 + 测试工程师提醒，P0/P1 级 Bug 修复超期自动升级至研发负责人 |
| 权限与门禁 | R2（高风险）：产品经理主导验收决策，验收不通过需重新研发并二次验收，并升级至相关研发复杂人；P0 级Bug未修复禁止进入下一节点，验收通过结果需产品经理确认 |
| AI 参与度 | 20%（AI负责测试用例补充、Bug分类统计，产品经理负责核心验收测试、结论决策、Bug闭环推动，测试工程师负责技术测试） |

二级节点 3.3：研发问题闭环处理

| 元素 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 节点ID | xxxxxxxxxx |
| 节点名称 | 研发问题闭环处理 |
| 目标 | 收集研发与测试过程中出现的技术问题、需求理解问题、资源协调问题，明确问题根因、责任人、解决方案，推动问题快速闭环处理，避免问题影响研发进度与产品质量，形成问题处理沉淀库 |
| 输入 | - 碳基输入：研发阻塞任务清单、产品验收Bug清单、跨域协调问题记录、问题处理优先级规则； |
| 输出 | - 研发问题闭环处理清单； - 问题根因分析简报； - 问题处理沉淀库； - AI 问题分析记录 |
| 执行器 | 主执行：产品经理（碳基，负责问题收集、跨域协调、解决方案确认、问题闭环最终验收、沉淀整理）； 辅助：AI（硅基，负责问题分类、根因分析、闭环进度跟踪、清单标准化生成）+ 研发 / 测试负责人（碳基，负责技术问题解决方案制定） |
| 成功条件 | - 研发过程中所有问题收集并记录，无遗漏； - 核心问题（影响进度/质量）闭环处理完成，处理结果符合预期； - 问题根因分析准确，解决方案可落地，有明确的建议； - 问题处理沉淀信息完整，可复用； - 产品经理+研发负责人双确认 |
| 证据要求 | I 类：研发阻塞任务清单、Bug 清单、跨域协调问题记录； P 类：AI 问题分类过程、根因初步分析跟踪记录； R 类：问题闭环处理清单、根因分析简报、问题处理沉淀记录； V 类：产品经理+研发负责人双确认闭环记录、问题处理结果验证记录 |
| 回写 | - 研发问题闭环处理文件存档，所有问题记录，包括处理结果与根因； - 问题知识管理库：上传问题处理文件沉淀； - 幂等键：客户名称+需求版本+问题批次号 |
| SLA超时策略 | 标准时长：核心问题闭环≤8 小时，一般问题闭环≤24 小时； 超时策略：问题处理超期触发责任人+产品经理提醒，核心问题超期自动升级至产品负责人+研发负责人 |
| 权限与门禁 | R2（中风险）：产品经理主导跨域协调与问题闭环验收，技术问题解决方案需研发负责人确认；未闭环的核心问题禁止进入产品上线环节 |
| AI 参与度 | 20%（AI负责问题文件处理，清单生成，产品经理负责跨域协调、方案确认、闭环验收与沉淀） |

一级节点 4：产品上线与发布

二级节点 4.1：上线方案制定与校检

| 元素 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 节点ID | xxxxxxx |
| 节点名称 | 上线方案制定与校验 |
| 目标 | 基于产品功能验收结果，制定标准化、可落地的产品上线与灰度发布方案（如需），明确上线流程、环境部署、灰度策略、回滚预案，完成方案多维度校验，确保产品上线过程可控、风险可防、异常可回滚 |
| 输入 | - 碳基输入：产品验收通过报告、产品版本信息、目标用户群体、产品功能清单、研发问题闭环记录； - AI预置：上线方案标准化模板、灰度运营策略库、监控指标、回滚预案框架 |
| 输出 | - 产品上线方案：PDF，含上线流程、环境部署计划、时间节点、责任人、资源配置、上线校验清单； - 灰度运营方案（如需）：含灰度人群划分、放量节奏、灰度监控指标、转化目标； - 上线风险评估与回滚预案：含潜在风险、应对措施、回滚触发条件、回滚流程； - 方案校验报告：含校验维度、结果、优化建议； - AI生成记录 |
| 执行器 | 主执行：AI（硅基，负责方案框架生成、灰度策略匹配、监控指标梳理、预案标准化生成）； 审核：产品经理（碳基，负责方案核心内容制定、风险评估，项目经理+客户，方案最终定稿，研发负责人+运维负责技术/技术方案校验） |
| 成功条件 | - 上线方案覆盖全流程，步骤清晰、责任人明确、资源配置匹配； - 灰度发布（如需）符合产品特性与用户群体，放量节奏合理； - 风险评估全面，回滚预案可落地、触发条件明确； - 方案通过产品经理+研发+项目+客户多方审核确认； - 方案校验报告中问题点优化 |
| 证据要求 | I 类：产品验收通过报告、产品版本信息、目标用户群体； P 类：AI方案框架填充过程、灰度发布匹配逻辑、风险评估模型执行记录； R 类：产品上线方案、灰度发布方案、风险评估与回滚预案、方案校验报告； V 类：产品+项目+客户+研发+运维，多方审核确认记录 |
| 回写 | - 上线全方案文件、上线流程、回滚预案、灰度发布方案、上线后客户反馈； - 幂等键：客户名称+需求版本+上线号 |
| SLA超时策略 | AI上线方案输出与制定，标准时长：≤2小时； 超时策略：超2小时自动升级至产品经理 |
| 权限与门禁 | R3（中风险）：AI完成方案初稿后，需产品+项目+研发+客户多方审核通过，方可进入上线执行环节；无额外高层审批要求（重大版本除外） |
| AI 参与度 | 40%（AI负责方案标准化框架填充、策略匹配、指标梳理，产品经理、研发、项目负责人、客户共同制定核心内容、风险评估 |

二级节点 4.2：产品发布与灰度测试

| 元素 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 节点ID | xxxxxxx |
| 节点名称 | 产品发布与灰度测试 |
| 目标 | 按照上线方案执行产品部署、发布、灰度测试（如需），实时监控数据与用户反馈，根据数据表现调整放量节奏，确保产品发布过程无故障，灰度监测达到预期效果，为全量上线奠定基础 |
| 输入 | - 碳基输入：定稿产品上线方案、灰度测试方案、回滚预案、放量调整规则； |
| 输出 | - 产品发布记录：发布时间、发布版本、环境状态、发布结果、责任人； - 灰度数据报告：含灰度人群覆盖量、功能使用率、核心指标、异常数据占比； - 用户反馈汇总：含反馈类型、高频问题、负面反馈占比、用户建议； - 灰度放量节奏调整建议：含当前放量效果、调整方向、建议放量比例； |
| 执行器 | 主执行：运维/人员（碳基，负责环境部署、发布执行） 副执行：AI（硅基，对上线后的数据、反馈进行整理） 审核：产品经理（碳基，负责发布监督、放量调整决策、用户反馈核心处理、灰度效果评估 |
| 成功条件 | - 产品发布过程无故障，环境部署成功，可正常访问/使用； - 灰度上线（如需）按计划执行，放量调整及时、符合数据表现及用户预期； - 产品经理确认上线后预期效果符合（灰色上线符合逾期可推进全量上线） |
| 证据要求 | I 类：上线方案、灰度发布方案、回滚预案、放量调整规则； P 类：系统日志，灰度测试记录、核心数据统计、用户反馈收集、放量调整建议推理过程、AI整理记录； R 类：产品发布记录、灰度运营实时数据报告、用户反馈汇总、放量调整建议； V 类：产品经理发布上线过程记录、灰度效果评估确认记录 |
| 回写 | - 产品发布结果与灰度发布结果等文件，包括用户反馈，数据等； - 运维更新产品部署状态与版本信息，记录发布过程； - 幂等键：客户名称+需求版本号+灰度发布版本号 |
| SLA超时策略 | 标准时长：产品发布≤2小时； 超时策略：发布超期触发运维+产品经理提醒 |
| 权限与门禁 | R2（中风险）：上线超时、调整灰度发布策略、版本回滚，需要协调跨部门相关人员 |
| AI 参与度 | 20%（AI 负责收集数据统计、反馈收集分类、调整建议等生成，产品经理负责决策与核心监督，运维负责执行落地） |

一级节点 5：产品复盘与优化

二级节点 5.1：产品全周期数据收集

| 元素 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 节点ID | xxxxxxx |
| 节点名称 | 产品全周期数据收集 |
| 目标 | 覆盖产品从需求落地到上线全周期，多维度核心数据，包括用户数量、用户使用反馈、业务指标核心数据等，收集后形成报告，定位数据亮点与短板，为产品优化提供数据支撑 |
| 输入 | - 碳基输入：产品全周期核心指标体系（需求/研发/上线/用户反馈）、目标、复盘维度要求； - AI预置：数据分析框架、多维度数据拆解等 |
| 输出 | - 产品全周期数据报告：含指标达成率、多维度拆解结果、目标分析、数据亮点/短板）； - AI数据生成与分析过程 |
| 执行器 | 主执行：AI（硅基，负责全周期数据汇总、清洗、拆解、指标对比、报告框架填充、生成）； 审核：产品经理（碳基，负责数据结果校验、分析、数据结论提炼、报告最终定稿） |
| 成功条件 | - 数据覆盖产品全周期所有核心维度 - 多维度数据拆解逻辑合理，能清晰定位指标变化原因； - 数据报告结构完整、结论明确，可直接指导产品优化； - 5. 产品经理确认 |
| 证据要求 | I 类：产品或业务核心指标、指标预设目标、复盘维度要求； P 类：AI数据汇总记录、清洗过程、拆解分析逻辑、指标对比执行记录； R 类：全周期数据报告、核心指标对比、分析等； V 类：产品经理审核确认记录 |
| 回写 | - 数据报告存档，关联对应客户、需求版本，标记复盘完成状态，写入核心指标达成率与关键结论； - 幂等键：客户名称+需求版本号 |
| SLA超时策略 | 标准时长：≤4小时，数据报告汇总分析生成； 超时策略：超过4小时自动升级至产品经理处理； |
| 权限与门禁 | R1（低风险）：AI完成复盘初稿后，需产品经理审核通过并提炼核心结论，方可进入问题分析，无额外审批 |
| AI参与度 | 80%（AI负责全流程数据处理、拆解分析、报告与生成，产品经理负责数据校验、结论提炼与报告定稿） |

二级节点 5.2：产品问题分析与优化

| 元素 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 节点ID | xxxxxxxxx |
| 节点名称 | 产品问题分析与优化 |
| 目标 | 基于产品全周期数据复盘结果，结合用户反馈、研发过程问题、定位产品上线后存在的核心问题，通过多维度分析找到问题本质根因，输出分析报告与针对性解决方案，明确优化方向要点 |
| 输入 | - 碳基输入：产品全周期数据报告、核心问题清单、分析维度（产品/研发//用户）、问题优先级 - AI预置：根因分析、5Why分析、问题关联分析法 |
| 输出 | - 产品核心问题分析报告：含问题清单、问题分级、根因分析结论、针对性解决方案； - 问题优化优先级排序表：按影响范围、严重程度、上线排序； - AI分析记录 |
| 执行器 | 主执行：产品经理（碳基，负责核心问题筛选、根因分析主导、解决方案制定、优先级最终决策）； 辅助：AI（硅基，负责问题分析、推理、解决方案生成） |
| 成功条件 | - 核心问题覆盖，问题分析合理，与数据复盘结果、用户反馈高度契合； - 分析深入，有数据、事实支撑，逻辑闭环； - 解决方案针对性强、可落地，无空泛建议； - 优先级排序符合公司资源、客户要求约束； - 产品经理确认分析结论与解决方案，输出优化方向确认单 |
| 证据要求 | I 类：产品全周期数据报告、核心问题清单、分析维度、优先级； P 类：AI问题分析记录、推理过程、5Why分析执行记录、解决方案； R 类：分析报告、优化优先级排序表； V 类：产品经理根因分析结论确认记录、优化方向确认单 |
| 回写 | - 问题分析报告存档，包括问题清单，产品版本，标记核心问题与优化方向，先级排序结果； - 幂等键：客户名称+需求版本号+问题报告号 |
| SLA超时策略 | 标准时长：≤4小时报告生成； 超时策略：超过4小时触发产品经理提醒 |
| 权限与门禁 | R2（中风险）：产品经理主导问题分析与解决方案决策，AI 仅做辅助分析与推荐，优化优先级排序结果需产品经理与研发负责人、客户最终确认，方可进入能力沉淀环节 |
| AI 参与度 | 40%（AI 负责问题分析、推理、与方案推荐，产品经理负责分析、方案制定与优先级决策） |

二级节点 5.3：产品能力沉淀与复用

| 元素 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 节点ID | xxxxxxxx |
| 节点名称 | 产品能力沉淀与复用（可复用产品） |
| 目标 | 基于产品全周期数据问题分析结果，提炼产品设计、研发落地等全流程的成功经验、避坑指南、标准化模板，将产品碎片化知识转化为可复用的标准化产品能力资产，建立产品能力库，实现后续产品研发/设计的高效复用，降低试错成本 |
| 输入 | - 碳基输入：产品全周期数据报告、问题分析报告、解决方案、沉淀维度要求； - AI预置：产品分类、模板生成规则、知识标签等 |
| 输出 | - 产品能力沉淀报告：含经验总结、避坑指南、能力清单、复用建议； - 产品能力库：结构化，含知识标签、内容分类、复用场景说明、关联产品案例； - AI生成与能力分类过程记录（P 类证据） |
| 执行器 | 主执行：AI（硅基，负责全流程文档梳理、成功经验/避坑点提取、知识生成、能力库结构化搭建、知识标签匹配）； 审核：产品经理（碳基，负责沉淀内容校验、经验点提炼、模板实用性确认、能力库最终沉淀） |
| 成功条件 | - 沉淀内容覆盖产品上线全流程，成功可复制、避坑点，无无效信息，复用建议明确，可指导后续产品工作； - 产品经理审核确认 |
| 证据要求 | I 类：数据报告、问题分析报告、全流程产品文档、沉淀维度要求； P 类：AI文档梳理记录、提取过程、模板生成、能力分类与标签匹配记录； R 类：产品能力沉淀内容、可复用标准化模板包、产品能力库； V 类：产品经理审核确认记录、能力库上线确认记录 |
| 回写 | - 存储产品能力沉淀报告； - 幂等键：客户名称+需求版本号+产品能力号 |
| SLA超时策略 | 标准时长：≤2小时（能力沉淀报告生成）； 超时策略：超过2小时自动升级至产品经理进行介入； |
| 权限与门禁 | R1（低风险）：AI完成能力沉淀初稿与内容生成后，需产品经理审核确认能力实用性与沉淀内容有效性，无额外审批要求 |
| AI 参与度 | 80%（AI 负责文档梳理、内容提取、生成、能力库结构化搭建，产品经理负责内容校验、核心经验提炼） |